# Výbor

Národnej rady Slovenskej republiky

pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

35. schôdza výboru

Číslo: CRD -1937/2011 - VHVD

181

## U z n e s e n i e

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky

pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

z 25. augusta 2011

k záverom z poslaneckého prieskumu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky

pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu

- k o n š t a t u j e, že

  - zo záverov uvedených v zápisnici z poslaneckého prieskumu vyplynulo, že nebolo naplnené uznesenie výboru z 19. mája 2011 č. 138, nakoľko  plánované čerpanie alokovaných prostriedkov do roku 2015 nebolo doložené záväzným, časovým a vecným harmonogramom jednotlivých projektov schválených v prioritných osiach ako o to žiadali poslanci v predmetnom uznesení;

  - poslanci zúčastnení na tomto poslaneckom prieskume požiadali ministra dopravy výstavby a regionálneho rozvoja, aby takýto harmonogram predložilo ministerstvo v náhradnom termíne do 10. júna 2011 na Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu;

  - bude monitorovať postup  a proces v danej oblasti, nakoľko i po následnom predložení Stavu prípravy a implementácie projektov OP Doprava k 10.06.2011, stále pretrvávajú pochybnosti. Najviac rizikové sa javia byť veľké projekty ako napr.: Modernizácia trate Zlatovce – Trenčianka Teplá, Modernizácia trate Bratislava predmestie – Bratislava Filiálka (I. etapa IDS Bratislava), TIP Bratislava, D1 Hubová – Ivachnová a ďalšie;

- u k l a d á

predsedovi výboru

požiadať ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o predloženie časového a vecného a finančného harmonogramu projektov OP Doprava v termíne do 30. septembra 2011.

Stanislav  J a n i š

predseda výboru

Maroš  K o n d r ó t

overovateľ výboru