**PROJEKTOVÝ ZÁMER**

(Verzia dokumentu v1.02/04\_2023)

Identifikovanie požiadaviek **na funkčnú časť riešenia**

**Identifikácia projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Povinná osoba** | *Kancelária Národnej rady SR* |
| **Názov projektu** | *Nákup HW pre nové volebné obdobie* |
| **Zodpovedná osoba za projekt** | *Mgr. Martin Roman* |
| **Realizátor projektu** | *Kancelária Národnej rady SR* |
| **Vlastník projektu** | *Ing. Karol Guniš* |

**Schvaľovanie dokumentu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Meno a priezvisko** | **Organizácia** | **Pracovná pozícia** | **Dátum** | **Podpis**  (alebo elektronický súhlas) |
| Vypracoval | Martin Roman | KNRSR | Vedúci oddelenia informačných systémov, poskytovaných elektronických služieb a bezpečnosti informačno-komunikačných technológií | 24.03.2023 |  |

**Obsah**

[1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU 2](#_Toc98259773)

[1.1. História zmien 2](#_Toc98259774)

[2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE 2](#_Toc98259775)

[2.1. Použité skratky (príklady) 3](#_Toc98259776)

[2.1.1. Použité skratky (príklady) 3](#_Toc98259777)

[3. DEFINOVANIE PROJEKTU 3](#_Toc98259778)

[3.1. Manažérske zhrnutie 3](#_Toc98259779)

[3.2. Motivácia a rozsah projektu 3](#_Toc98259780)

[3.3. Zainteresované strany/Stakeholderi 3](#_Toc98259781)

[3.4. Ciele projektu a merateľné ukazovatele 3](#_Toc98259782)

[3.5. Riziká a závislosti 4](#_Toc98259783)

[3.6. Alternatívy a Multikriteriálna analýza 4](#_Toc98259784)

[3.6.1. Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry 4](#_Toc98259785)

[3.6.2. Multikriteriálna analýza 4](#_Toc98259786)

[4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU) 4](#_Toc98259787)

[5. ROZPOČET A PRÍNOSY 5](#_Toc98259788)

[6. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA 5](#_Toc98259789)

[7. PROJEKTOVÝ TÍM 5](#_Toc98259790)

[8. PRÍLOHY 6](#_Toc98259791)

# POPIS ZMIEN DOKUMENTU

# História zmien

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzia | Dátum | Zmeny | Meno |
| 1.01 | 24.03.2023 | Vytvorenie dokumentu | Martin Roman |
| 1.02 | 12.4.2023 | Aktualizácia | Martin Roman |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

# Použité skratky (príklady)

# Použité skratky (príklady)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **SKRATKA** | **POPIS** |
| 1. | HW | Hardvér |
| 2. | IKT | Informačno-komunikačné technológie |
| 3. | K NR SR | Kancelária Národnej rady |
| 4. | NTB | Notebook |
| 5. | AiO | All in One počítač |
| 6. | PRT | Tlačiareň |

# DEFINOVANIE PROJEKTU

# Manažérske zhrnutie

Výdavok predstavuje nákup hardvéru (NTB, AiO, PRT) potrebných na obmenu a doplnenie existujúcej informačno-komunikačnej infraštruktúry K NR SR.

Nevyhnutnosť nákupu vyplýva z:

* z predčasných volieb (povinnosť zabezpečiť NB a PRT pre poslancov)
* potreby obnovy existujúcej IKT infraštruktúry, ktorá je po dobe technologickej životnosti (poslanecké kancelárie AiO)

Predpokladané náklady na realizáciu projektu (nákup HW) sú vo výške 435 993,50 €, - EUR vrátane DPH.

Povinnosť zabezpečiť NB a PRT pre poslancov vyplýva zo zákona.

# Motivácia a rozsah projektu

Realizáciou projektu plánujeme naplniť požiadavky zákona na zabezpečenie nb a prt pre poslancov nového volebného obdobia a vymeniť zastarané AiO PC v poslaneckých kanceláriách a trakte predsedu a podpredsedov parlamentu. Kvôli predčasným voľbám nebolo možné tieto výdavky naplánovať.

# Zainteresované strany/Stakeholderi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **AKTÉR / STAKEHOLDER** | **SUBJEKT**  (názov / skratka) | **ROLA**  (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.) | **Informačný systém**  (názov ISVS a MetaIS kód) |
| 1. | Kancelária Národnej rady SR | K NR SR | Vlastník procesu | Nákup HW na zabezpečenie nového volebného obdobia  projekt\_2178 |
| 2. | Podnikatelia – úspešní účastníci procesov verejných obstarávaní |  | Dodávatelia tovarov a služieb | Nerelevantné |

# Ciele projektu a merateľné ukazovatele

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie požadovanej úrovne IKT infraštruktúry MV SR zabezpečením inovácie správy a zjednotení používaných technológií a následné zvýšenie kvality práce zamestnancov.

**Ciele/Merateľné ukazovatele**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **CIEĽ** | **NÁZOV MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI)** | **POPIS UKAZOVATEĽA** | **MERNÁ JEDNOTKA** (v čom sa meria ukazovateľ) | **AS IS MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** (aktuálne hodnoty) | **TO BE  MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY** (cieľové hodnoty projektu) | **SPÔSOB ICH MERANIA/**  **OVERENIA  PO NASADENÍ** (overenie naplnenie cieľa) | **POZNÁMKA** |
| 1 | Nákup a výmena  pôvodných  pracovných  zariadení | Počet  vymenených  zariadení K NR SR | Ukazovateľom  je počet  nasadených  nových PC  a notebookov | Počet (ks) |  |  | Doručenie IKT  prostriedky PC,  notebook | Splnenie  kritéria bude  preukázateľné  pridelenie  prostriedkov  IKT (PC, NB, AiO) poslancom |

# Riziká a závislosti

Riziká pri naplnení cieľov projektu vyplývajú predovšetkým s rozsahu projektu, požiadaviek a nárokov na dodávaný HW. Riziko zabezpečenie požiadaviek na HW spočíva v nedodržaní predpokladaného časového harmonogramu z dôvodu nedostupnosti jednotlivých komponentov vzhľadom na mimoriadne udalosti a nedodržanie rozpočtu vzhľadom na infláciu.

# Alternatívy a Multikriteriálna analýza

Alternatíva 1.

Nákup AiO, NB a PRT pre poslancov

Alternatíva 2.

Nákup NB a PRT pre poslancov

Táto varianta nevyrieši problémy s existujúcimi AiO ktoré sú morálne a technicky zastarané. Výmenu AiO je vzhľadom na charakter umiestnenia vhodné robiť na prelome volebných období keď sú poslanecké kancelárie prázdne.

# Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

ALT. 1

ALT.2

# Multikriteriálna analýza

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **KRITÉRIUM** | **ZDÔVODNENIE KRIÉRIA** | **STAKEHOLDER**  **K NR SR** |
| BIZNIS VRSTVA | Kritérium – zabezpečenie IKT pre nové volebné obdobie | *kritérium, ktorého splnenie je potrebné pre zabezpečenie*  *kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce*  *poslancov* | *X* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zoznam kritérií** | **Alternatíva**  **1** | **Spôsob**  **dosiahnutia** | **Alternatíva 2** | **Spôsob**  **dosiahnutia** |
| Kritérium – zabezpečenie IKT pre nové volebné obdobie | nie | Dosiahnutie cieľového stavu v priebehu 6 mesiacov | áno | Cieľový stav dosiahnutý v priebehu roka 2024/25, výmena aoi a s ňou spojené náklady bude trvať veľmi dlho pretože kancelárie budú obsadené |

# POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

Požadovaným výstupom je dodávka HW (PC, NB, PS, PRT).

Nákup HW bude realizovaný verejným obstarávaním:

# ROZPOČET A PRÍNOSY

Sumarizácia nákladov a prínosov (ceny sú vrátane DPH)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady** | **Nákup AiO** | **Nákup NB** | **Nákup PRT** | **Nákup PS** |
| **Všeobecný materiál** |  |  |  |  |
| **IT - CAPEX** |  |  |  |  |
| Aplikácie | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* |
| SW | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* |
| HW | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* |
| **IT - OPEX- prevádzka** |  |  |  |  |
| Aplikácie | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* |
| SW | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* | *0,00 EUR* |
| HW | *188 180,00 EUR* | *214 355,00 EUR* | *33 478,50 EUR* | *0,00 EUR* |
| **Prínosy** |  |  |  |  |
| **Finančné prínosy** |  |  |  |  |
| Administratívne poplatky | *n/a* | *n/a* | *n/a* | *n/a* |
| Ostatné daňové a nedaňové príjmy | *n/a* | *n/a* | *n/a* | *n/a* |
| **Ekonomické prínosy** |  |  |  |  |
| Občania (€) | *n/a* | *n/a* | *n/a* | *n/a* |
| Úradníci (€) | *n/a* | *n/a* | *n/a* | *n/a* |
| Úradníci (FTE) | *n/a* | *n/a* | *n/a* | *n/a* |
| **Kvalitatívne prínosy** |  |  |  |  |
| zabezpečenie IKT pre nové volebné obdobie | *zabezpečenie*  *kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce*  *poslancov* | *zabezpečenie*  *kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce*  *poslancov* | *zabezpečenie*  *kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce*  *poslancov* | *zabezpečenie*  *kvalitného, spoľahlivého a bezpečného výkonu práce*  *poslancov* |

# HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

Projekt plánujeme začať v 03/2023

Ukončenie projektu predpokladáme 9/2023

Vzhľadom na povahu projektu je predpoklad realizácie nákupu HW prostredníctvom verejného obstarávania počas roka 2023, podľa požiadaviek K NR SR.

# PROJEKTOVÝ TÍM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Meno a Priezvisko** | **Pozícia** | **Oddelenie** | **Rola v projekte** |
| **1.** | Ing. Karol Guniš | Riaditeľ odboru informačných a komunikačných technológií | K NR SR |  |
| **2.** | Mgr. Martin Roman | Vedúci oddelenia informačných systémov, poskytovaných elektronických služieb a bezpečnosti informačno-komunikačných technológií | K NR SR |  |
| **3.** | Tomáš Gschill | Správca programových aplikácií | K NR SR |  |

# PRÍLOHY

***Príloha 1:*** *Zoznam rizík a závislostí (Excel):* [*https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html*](https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html)

* *Rámcový - vytvára sa v*prípravnej fáze
* *Detailný - vytvára sa v*iniciačnej fáze

*Poznámka:* ***Odporúčame****, si evidovať a vyhodnotiť pripomienky odbornej verejnosti*

* *Podľa §7, odsek 4 – Vyhlášky 85/2020 Z.z – je potrebné zrealizovať pripomienkovanie Projektového zámeru odbornou verejnosťou*
* *Odporúčame túto aktivitu formalizovať (do dokumentu)*
* *Odporúčame vyhodnotenie zverejniť na webové sídlo objednávateľa (do projektového adresára) – v súlade s Vyhláškou 85/2020 Zz.*

Koniec dokumentu